**会议纪要**

**【会议人员】**电信黄页：郎戟 陶雯静 赵晓倩

上海泽维：张恺 张晓琴 武超凡 万姗姗

**【会议时间】**2020年9月18日星期五

**【会议地点】**上海泽维信息技术邮箱公司会议室

**【会议内容】**

会议议程：项目例会

**会议内容：**

* 商户视频上传后台上传位置，可否添加文字提示，或者其他技术解决用户粘贴链接格式有误导致前端无法显示问题，后续提交优化方案；
* 114品牌名片产品代码入库，114品牌名片业务拓展地市为：无锡 盐城
* 后期文件称呼需严格按照规范：

集团：中国电信集团公司；

黄页公司：黄页公司/集团黄页/中国电信集团黄页信息技术有限公司；

号百公司：号百公司/集团号百/全程；

省里的：分公司，例黄页江苏省分公司；

* 后续泽维技术部门需重点保证电子黄页平台安全性

**下周工作计划：**

* 配合广信网络安全行动继续平台漏洞修复；
* 电子黄页手机验证码登陆+账号密码登陆方式功能9月23后计划部署；
* 短链生成功能，后续需与黄页公司技术部门徐静沟通正式对接时间，9月23日后开始部署；